# IVES 软件策划书

## 目的

开发一款适用于IVES设备的桌面软件

## 市场分析

无

## 项目规划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 生存周期 | 配置管理 | 质量保证 |
| 2015.10.1 软件策划 | 开发人员：张超 | 负责人：李浩 |
| 2015.11.1 软件需求分析 | 开发人员：张超 | 负责人：李浩 |
| 2015.11.14 软件结构设计 | 开发人员：张超 | 负责人：李浩 |
| 2015.12.1 软件详细设计 | 开发人员：张超 | 负责人：李浩 |
| 2016.2.1 软件编码 | 开发人员：张超 | 负责人：李浩 |
| 2016.6.1 软件验证 | 验证人员：吴潘国 | 负责人：李浩 |
| 2016.8.1 软件发行 | 发行人员：贾泽宇 | 负责人：李浩 |